| Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne „PŁONIA” Sp. z o.o. ul. Fabryczna 5 74-320 Barlinek woj. zachodniopomorskie kraj: Polska Telefon: 95-746-2100 Telefaks: 95-746-2100 Adres internetowy: www.pwkplonia.pl e-mail: biuro@pwkplonia.pl |  |
| --- | --- |

Barlinek, 12.03.2021 r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) na:

„Opracowanie koncepcji, projektu budowlanego i wykonawczego obejmującego budowę farmy fotowoltaicznej o mocy do 999kWp dla obiektu Oczyszczalnia Ścieków Barlinek”, umożliwiającego pozyskanie dofinansowania w ramach programów pomocowych dla OZE.

- Zamawiający:

Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne „PŁONIA” Spółka z o.o. 
ul. Fabryczna 5

74-320 Barlinek

- Tryb udzielenie zamówienia

- Niniejsze zamówienie nie podlega ustawie z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 2 ust. 1. pkt. 2) przywołanej ustawy.

- Zamówienie jest prowadzone w trybie przetargu przeprowadzanego zgodnie 
z postanowieniami art. 701 – 705 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1740 z późn. zm.).

- Postępowanie przetargowe może zostać zakończone bez wyboru oferty, zmodyfikowane lub zostać unieważnione bez podania przyczyny na każdym etapie.

- Określenie przedmiotu  zamówienia :

- Przedmiotem zamówienia jest opracowanie koncepcji dwuwariantowej oraz kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę wraz z uzyskaniem uzgodnienia operatora sieci dla układu opomiarowania i automatyki oraz pełnienie nadzoru autorskiego podczas realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 999kWp dla potrzeb obiektu Oczyszczalnia ścieków w Barlinku”

  - Przedmiot zamówienia obejmuje:

    - Wykonanie koncepcji dwuwariantowej dla zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 999kWp dla potrzeb obiektu Oczyszczalnia ścieków w Barlinku”

    - Wykonanie kompletnego projektu budowlanego i kompletnego projektu wykonawczego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę farmy fotowoltaicznej o mocy do 999kWp zlokalizowanej się na dz. nr 557/5 i 732/1 obr. 1 Barlinek. Miejsce przyłączenia instalacji fotowoltaicznej  należy przewidzieć w budynku Stacji elektroenergetycznej 15/0,4kV  znajdującym się na dz. nr 555 ob. 1 Barlinek (lokalizację stacji elektroenergetycznej wskazano na załączniku nr 6 do SIWZ) .

    - Opracowana dokumentacja projektowo-kosztorysowa musi spełniać wymogi określone w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2020r. poz.1609 ze zm.) oraz rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych koszów robót budowlanych  określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. z 2004r. Nr 130 poz.1389 ze zm.), oraz być zgodna z obowiązującymi przepisami prawa energetycznego, oraz uzyskanymi przez Wykonawcę w imieniu Zamawiającego warunkami technicznymi przyłączenia farmy fotowoltaicznej do sieci energetycznej ENEA Operator Sp. z o.o.

- Przy projektowaniu przedmiotowej instalacji fotowoltaicznej (PV), należy uwzględnić następujące funkcjonalności organizacyjno - techniczne:

    - Instalacja fotowoltaiczna - wymagania ogólne:

    - Nominalna moc instalacji fotowoltaicznej: 999kWp.

    - Obszar przewidywanej zabudowy instalacji PV przedstawiono w zał. nr 5 do SIWZ -  wskazano tam dz. nr 557/5 i nr 732/1 obr. 1 Barlinek . Zamawiający chciałby wybudować instalację fotowoltaiczną o mocy 999 kWp tylko na dz. nr 557/5 obr. 1, jednak gdyby to było nie możliwe ze względów technicznych to Zamawiający dopuszcza lokalizację części instalacji na działce nr 732/1, z tych to powodów w postępowaniach prowadzących do uzyskania decyzji środowiskowej i decyzji o warunkach zabudowy należy ująć cały obszar działek nr 557/5 i 732/1  .

    - Wytworzona przez instalację PV energia elektryczna, nie będzie zużywana wyłącznie na potrzeby własne Zamawiającego. Wymaga się ujęcia w dokumentacji projektowej odpowiednich zabezpieczeń uniemożliwiających przepływ wytworzonej energii do sieci dystrybucyjnej ENEA Operator sp. z o.o.

    - Na etapie przygotowania dokumentacji projektowej, należy uwzględnić, możliwość wizualizacji i zdalnego odczytu uzysków energetycznych z instalacji PV.

  - Moduły fotowoltaiczne:

    - moc pojedynczego modułu fotowoltaicznego powinna być nie mniejsza niż 330Wp,

    - moduły fotowoltaiczne powinny posiadać minimum 3 diody obejściowe,

    - panele powinny być wykonane w technologii monokrystalicznej, zamontowane na ramie,

    - moduły fotowoltaiczne powinny spełniać wymagania określone normami: PN-EN 61215, PN-EN 61730-1, PN-EN 61730-2,

    - karty katalogowe oraz warunki gwarancji modułów fotowoltaicznych powinny być w języku polskim,

    - Tabela wymagań minimalnych parametrów (nie gorszych jak) ogniw fotowoltaicznych, które projektant uwzględni w swoim opracowaniu:

| lp | Parametr / właściwość | wartość wymagana |
| --- | --- | --- |
|  | Typ modułu | monokrystaliczny |
|  | Zastosowane technologie | Half-cut, PERC |
|  | Powierzchnia samoczyszcząca | Tak |
|  | Min. Sprawność | 19,50% |
|  | Tolerancja mocy | 0...+5W |
|  | Zakres temperatury otoczenia dla pracy | od -45 st.C do +45 st.C |
|  | Min. wytrzymałość na obciążenia przez wiatr / śnieg | 3800 Pa / 5400 Pa |
|  | Min. gabaryty ramy w przekroju | 35x20 mm |
|  | Gwarancja producenta na produkt | 12 lat |
|  | Gwarancja producenta na moc | 25 lat |

  - Inwertery, wymagania minimalne :

    - inwertery powinny być urządzeniami trójfazowymi, beztransformatorowymi dostosowanymi do napięcia 400/230VAC, 50Hz, wyposażonymi w jeden tracker MPP

    - inwertery powinny posiadać zabezpieczenie odcinające napięcie przy braku  obecności sieci zasilającej,

    - Tabela parametrów minimalnych (nie gorszych jak) falownika/inwertera, które projektant zawrze w swoim opracowaniu:

| lp | Parametr / właściwość | wartość wymagana |
| --- | --- | --- |
| 1 | Typ sieci AC | 3x 400/230V 50Hz |
| 2 | Układ sieci AC | TN-S |
| 3 | Maks. moc znamionowa pojedynczego inwertera | 50 kVA |
| 4 | Min. Sprawność EU | 98,00% |
| 5 | Stopień osłony obudowy | IP65 |
| 6 | Maks. Współczynnik zniekształceń THD Iwy | 1,60% |
| 7 | Współczynnik mocy Cos fi | od -0,3 do +0,3 |
| 8 | Zakres temperatury otoczenia dla pracy inwertera | od -20 st.C do +60 st.C |
| 9 | Dopuszczalna wilgotność względna | 99,00% |
| 10 | Menu w języku polskim | tak |
| 11 | Praca w kaskadzie, z nadrzędnym sterowaniem kaskady | tak |
| 12 | Gwarancja producenta na produkt | 5 lat |

    - inwertery powinny umożliwiać komunikację, np. Bluetooth, WLAN lub LAN,

    - inwertery powinny posiadać zabezpieczenia: pomiar izolacji DC, rozłącznik DC, ochrona przed odwrotną polaryzacją,

    - inwertery powinny posiadać regulowaną wymuszoną wentylację,

    - inwertery powinny posiadać karty katalogowe, certyfikaty oraz warunki gwarancji inwerterów, które powinny być sporządzone  w języku polskim,

    - inwertery powinny spełniać wymagania dla jednostek wytwórczych określonych normą PN-EN 50549,

    - inwertery powinny posiadać możliwość płatnego przedłużenia gwarancji do 10, 15 .

Ilość i moc inwerterów należy dobrać na etapie opracowania dokumentacji technicznej instalacji PV.

  - Przewody DC:

    - przewody powinny być przeznaczone do instalacji fotowoltaicznych,

    - przewody powinny być odporne na promieniowanie UV i warunki atmosferyczne,

    - temperatura pracy przewodów powinna być w granicach -40 do + 70 stopni C,

    - przewody powinny być podwójnie izolowane,

    - przewody powinny posiadać izolacje na napięcie stałe min 800 VAC/1600 VDC,

    - przekrój przewodów nie mniejszy niż 6mm².

  - Ograniczniki przepięć DC:

    - ochrona przepięciowa typu 2 dla fotowoltaiki,

    - układ połączeń Y (blok warystorów z iskiernikiem gazowym),

    - muszą posiadać wymienne moduły,

    - ograniczniki muszą spełniać standardy normy IEC61643.

    - Każdy z łańcuchów modułów fotowoltaicznych powinien być zabezpieczony przez
ogranicznik przepięć strony DC, którego napięcie trwałej pracy wynosi 1000V. Ograniczniki powinny być zamontowane w osobnych rozdzielnicach.

  - Konstrukcja nośna – system montażowy:

    - Do zamocowania modułów ogniw fotowoltaicznych stosować system montażowy ze stali ocynkowanej, stali nierdzewnej i aluminium, dostosowany do instalacji wolnostojących. Moduły fotowoltaiczne montowane poziomo w trzech rzędach.  System złożony ze stojaków wbijanych w grunt za pomocą przystosowanych to tego urządzeń np. typu kafar. System konstrukcji montażowej musi mieć dopuszczenie do stosowania w środowisku agresywnym – tj. adekwatnym do oczyszczalni ścieków.

    - Wymaga się aby przyjęta w dokumentacji projektowej konstrukcja wsporcza, była przystosowana do montażu modułów PV oraz uwzględniała lokalne warunki atmosferyczne (dobór / projekt konstrukcji wsporczej powinien uwzględniać stosowne obliczenia wytrzymałościowe).

  - Opis zabezpieczeń projektowań instalacji fotowoltaicznej:

    - Projektowana instalacja systemu fotowoltaicznego musi posiadać ochronę przed dotykiem bezpośrednim zrealizowaną poprzez izolację podstawową oraz ograniczenie dostępu do elementów systemu fotowoltaicznego.

    - Moduły fotowoltaiczne muszą wykonane są w minimum II klasie ochronności.

    - Obudowa inwertera powinna być wykonana w stopniu ochrony minimum IP65.

    - Wszystkie elementy metalowe konstrukcji muszą być połączone przewodami wyrównawczymi i uziemione .

    - Poziom ochrony przed skutkami wyładowań atmosferycznych oraz przepięć łączeniowych w sieci musi być zapewniony poprzez zastosowanie zwodów oraz ograniczników przepięć. Ograniczniki przepięć powinny być zainstalowane przed inwerterem aby chronić jego wejścia przed skutkami wyładowań, które mogą uszkodzić elementy inwertera. Po stronie DC instalacji muszą być zainstalowane ograniczniki przepięć po jednym na każdy obwód. Należy instalację dodatkowo zabezpieczyć poprzez zainstalowanie ograniczników przepięć po stronie AC instalacji w miejscach przyłączenia inwerterów.

    - Inwerter powinien być wyposażony w rozłącznik DC, za pomocą którego możliwe jest odłączenie instalacji fotowoltaicznej w przypadku awarii lub w celu przeprowadzenia pomiarów elementów instalacji. Inwerter powinien posiadać również zabezpieczenie przed pracą wyspową – wyłączenie instalacji w przypadku zaniku napięcia od strony sieci AC. Inwerter musi automatycznie monitorować publiczną sieć elektryczną. Przy parametrach sieci odbiegających od normy Inwerter musi natychmiast wstrzymać pracę i odciąć zasilanie do sieci elektrycznej (np. przy odłączeniu sieci, przerwaniu obwodu itp.). Monitorowanie sieci musi odbywać się przez monitorowanie napięcia, częstotliwości i synchronizacji falownika z siecią. Inwerter powinien posiadać zabezpieczenie przed jego przeciążeniem, które jest realizowane poprzez przesunięcie punktu pracy w celu ograniczenia mocy. Inwerter powinien posiadać regulowaną wymuszoną wentylację, która automatycznie załącza się w celu chłodzenia inwertera i zabezpieczać go przed przegrzaniem. Sposób wykonania projektu podłączenia i sterowania instalacją fotowoltaiczną projektant opracuje zgodnie z warunkami technicznymi, które uzyska od operatora sieci działając w imieniu Zamawiającego (koszta ująć w ofercie opracowania dokumentacji poza opłata przyłączeniową 30zł/kWp, którą wpłaci Zamawiający przy składaniu wniosku do operatora sieci przez Projektanta).

    - Dostęp do inwerterów powinien być powinien być objęty systemem sygnalizacji włamania (SSW), a całość terenu – objęta nadzorem video (CCTV).

  - Wymagania projektowo wykonawcze:

    - Wymagane jest przyłączenie strony AC inwerterów w rozdzielni zasilającej obiekty należące do Zamawiającego na obiekcie Oczyszczalnia Ścieków znajdującym się na dz. nr 555 ob. 1 Barlinek.

W ramach prac projektowych należy :uzyskać od Operatora Systemu Dystrybucyjnego warunki przyłączenia dla projektowanej instalacji fotowoltaicznej o mocy wyższej niż 100 kWp . W przypadku braku możliwości uzyskania warunków przyłaczeniowych dla oczekiwanej mocy instalacji pv  wydanych przez Operatora sieci Wykonawca złoży wniosek na moc mniejszą uzgodnioną z Zamawiającym, jeżeli wystąpi brak możliwości uzyskania warunków na oczekiwana wielkość instalacji pv to Projektant otrzyma tylko część wynagrodzenia tj. wynagrodzenie za ww. usługi konieczne do złożenia wniosku o wydanie warunków przyłączeniowych instalacji pv na kwotę wskazaną w ofercie Wykonawcy a umowa zostanie rozwiązana.

      - uzyskać w imieniu Zamawiającego odpowiednie zgody na dostosowanie terenu działek nr 557/5 i 732/1 pod inwestycję tj. decyzję środowiskową na podstawie opracowanej przez Wykonawcę Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia, a w przypadku gdy będzie to konieczne Raportu oddziaływania inwestycji na środowisko oraz decyzję o warunkach zabudowy/decyzję lokalizacyjną celu publicznego;

      - instalację zaprojektować zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie w tym w szczególności zabezpieczyć poprzez zainstalowanie ograniczników przepięć po stronie AC instalacji;

      - stronę AC instalacji fotowoltaicznej zabezpieczyć poprzez zainstalowanie wyłączników nadprądowych przed skutkami zwarć i przeciążeń;

      - inwertery po stronie DC zabezpieczyć poprzez zastosowanie ograniczników przepięć typu 2 dla fotowoltaiki – dla każdego obwodu zainstalować osobny ogranicznik przepięć;

      - przekroje przewodów łączących inwertery z rozdzielnicami głównymi powinny być przeliczone/dobrane do mocy instalacji fotowoltaicznej - do warunków obciążenia długotrwałego oraz spadków napięć zgodnie z obowiązującymi normami;

      - kable i przewody należy prowadzić w korytkach kablowych wykonanych z tworzywa sztucznego odpornego na promieniowanie UV, a miejscowo gdzie to jest niezbędne w korytach kablowych z blachy ocynkowanej;

      - kable i przewody ułożone w ziemi należy zabezpieczone poprzez zastosowanie osłon kablowych w postaci rur;

      - inwertery zabudować w pobliżu instalacji fotowoltaicznej;

      - instalację zaprojektować zgodnie z przepisami p-poż./doposażyć w przeciwpożarowy wyłącznik prądu;

      - przygotować wniosek na wystąpienie i wystąpić w imieniu Zamawiającego do Operatora Systemu Dystrybucyjnego z wnioskiem o zwiększenie mocy przyłączeniowej Oczyszczalni Ścieków w Barlinku do 1MW;

      - uzgodnić projekt instalacji fotowoltaicznej z rzeczoznawcą ds. przeciwpożarowych oraz zawiadomić organ Państwowej Straży Pożarnej;

      - ogrodzić części działek, na których zlokalizowana zostanie instalacja ogniw fotowoltaicznych

      - zaprojektować drogę dostępową z drogi publicznej do części działek na których będzie zaprojektowana instalacja .

- Zakres prac projektowych.

  - Zakres prac projektowych obejmuje:

    - Opracowanie koncepcji budowy farmy fotowoltaicznej na wskazanym obszarze. Koncepcja musi zawierać co najmniej 2 warianty rozwiązań technicznych. Dla każdego z wariantów instalacji fotowoltaicznej musi być przedstawiona analiza porównawcza pod względem technicznym, ekonomicznym i ekologicznym dla okresu realizacji i eksploatacji, z wyszczególnieniem głównych urządzeń i instalacji oraz wskaźnikowe zestawienie kosztów inwestycyjnych i eksploatacyjnych, tak aby możliwe były dokonanie optymalnego wyboru projektowanej instalacji,  w tym możliwości złożenia wniosku o dofinansowanie tj. aby rozwiązania techniczno-ekonomiczne mieściły się w warunkach programu/regulaminu pozyskania finansowania, chyba, że Zamawiający zdecyduje inaczej.

    - Opracowaną koncepcję należy przedstawić do zaopiniowania Zamawiającemu, który dokona wyboru wariantu do dalszego projektowania .

    - Opracowanie materiałów do wniosku o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia, włącznie z opracowaniem raportu oddziaływania na środowisko gdy będzie wymagany i przygotowaniem wniosku o uzyskanie decyzji środowiskowej oraz uzyskanie decyzji środowiskowej w imieniu Zamawiającego. Karta informacyjna przedsięwzięcia oraz raport oddziaływania na środowisko, gdy będzie wymagany, powinny zawierać wszystkie dane wymagane do przeprowadzenia analizy wpływu przedsięwzięcia na środowisko.

Przygotowanie i opracowanie wymaganych operatów przed uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowań.

Przygotowanie i opracowanie raportu oddziaływania na środowisko, jeśli taki obowiązek zostanie nałożony na Zamawiającego  w toku prowadzonego postępowania.

UWAGA !!!

W przypadku braku możliwości uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia (przez brak możliwości uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia rozumie się odmowę wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia przez Organ Administracyjny do tego uprawniony) Wykonawca otrzyma tylko część wynagrodzenia tj. wynagrodzenie za ww. usługi konieczne do złożenia wniosku o wydanie decyzji środowiskowej na kwotę wskazaną w ofercie Wykonawcy a umowa zostanie rozwiązana.

    - Opracowanie materiałów (część opisowa i graficzna) koniecznych do złożenia wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy/decyzji lokalizacyjnej inwestycji celu publicznego i uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji o warunkach zabudowy/decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

UWAGA !!!

W przypadku braku możliwości uzyskania decyzji o warunkach zabudowy/decyzji lokalizacyjnej inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia (przez brak możliwości uzyskania decyzji rozumie się odmowę wydania decyzji dla przedmiotowego przedsięwzięcia przez Organ Administracyjny do tego uprawniony) Wykonawca otrzyma tylko część wynagrodzenia tj. wynagrodzenie za ww. usługi konieczne do złożenia wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy/decyzji lokalizacyjnej inwestycji celu publicznego na kwotę wskazaną w ofercie Wykonawcy a umowa zostanie rozwiązana.

    - Uzyskanie map sytuacyjno-wysokościowych do celów opiniodawczych w zakresie wymaganym do uzyskania decyzji środowiskowej i decyzji o warunkach zabudowy/decyzji lokalizacyjnej inwestycji celu publicznego .

    - Opracowanie projektu farmy fotowoltaicznej w taki sposób aby oddziaływania projektowanego przedsięwzięcia zamknęły się w granicach działki nr 557/5, a w przypadku gdy farma fotowoltaiczna będzie zlokalizowana na działkach nr 557/5 i 732/1 to oddziaływania przedsięwzięcia muszą zamknąć się w granicach działek nr 557/5 i 732/1 .

    - Pozyskanie do celów projektowych map sytuacyjno-wysokościowych dla projektowanego przedsięwzięcia skali 1:500 (aktualizacja i uzupełnienie w miejscach gdzie występuje brak pokrycia mapą przyjętą do państwowego zasobu geodezyjnego).

    - Wykonanie aktualnych wyrysów z mapy ewidencyjnej gruntów oraz wypisów z rejestrów gruntów w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia.

    - Opracowanie dokumentacji geologicznej w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia .

    - Opracowanie projektu budowlanego zawierającego komplet wszystkich niezbędnych opracowań, uzgodnień i decyzji umożliwiających uzyskanie pozwolenia na budowę, oraz uzgodnień branżowych w zakresie projektowym i realizacyjnym, jak również późniejsza realizację robót.

    - Przygotowanie kompletnego wniosku do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę oraz uzyskanie decyzji z upoważnienia Zamawiającego .

    - Opracowanie projektu wykonawczego w zakresie określonym w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2013 r., poz. 1129 z późn. zm.).

    - Opracowanie przedmiaru robót w formie Tabeli Elementów Rozliczeniowych 
z podziałem na branże i obiekty wykonanego zgodnie z rozporządzeniem Ministra infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2013 r., poz. 1129 z późn. zm.).

    - Opracowanie kosztorysów inwestorskich zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Z 2004 r., Nr 130, poz. 1389).

    - Opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2013 r., poz. 1129 z późn. zm.).

    - Wykonana przez Wykonawcę dokumentacja projektowa musi spełniać wymagania  dokumentacji projektowej, służącej do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych, dla których jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę w rozumieniu rozporządzenia wskazanego w pkt. 3.1.15.

    - Uzyskanie z upoważnienia Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na budowę.

    - Uzyskanie warunków przyłączenia i koncesji, o których mowa odpowiednio w art. 7 ust. 3 a i art. 32 ust. 1 pkt 1) lit. b) ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t. j Dz. U. z 2020 r., poz. 833 z późn. zm.) z upoważnienia i w imieniu Zamawiającego.  Opłatę za wydanie warunków i koncesji o których mowa w zdaniu poprzednim poniesie  Zamawiający. Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania na własny koszt i własnym staraniem wszelkich innych dokumentów, które będą wymagane (np. uzgodnienia, zawiadomienia, itp.) dla uzyskania prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę instalacji PV .

- Obowiązki Wykonawcy:

  - W celu prawidłowego sporządzenia oferty przetargowej zaleca się przeprowadzenie wizji lokalnej w terenie. Koszt przeprowadzenia wizji leży po stronie Wykonawcy.

  - Dokumentację należy opracować w następujących ilościach:

  - Koncepcję minimum 2 wariantowa 2 egz.

    - projekt budowlany z informacją BIOZ – 5 egz.

    - projekty wykonawcze w rozbiciu na poszczególne branże – 5 egz.

    - kosztorys inwestorski dla każdej branży – 2 egz.

    - przedmiary robót w formie Tabeli Elementów Rozliczeniowych (z podziałem na poszczególne branże) – 2 egz.

    - dokumentację geologiczną – 3 egz.

    - STWiORB – 3 egz.

    - projekt organizacji ruchu (jeżeli będzie wymagany) – 3 egz.

    - całość dokumentacji w wersji elektronicznej na płycie CD/DVD– 2 kpl.

- wymagane formaty elektroniczne:

- dla całości dokumentacji – PDF, oraz

- dla map sytuacyjno- wysokościowych, planów, schematów, rysunków złożeniowych itp. - DWG (min. v. 2010 + zastosowane indywidualnie style wydruków),

- dla kosztorysów i przedmiarów: ATH, PDF,

oraz zaopatrzyć w pisemne oświadczenie projektanta, że wykonana została zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami oraz że została wydana Zamawiającemu w stanie kompletnym. Do dokumentacji w wersji elektronicznej dołączyć oświadczenie Wykonawcy iż wersja elektroniczna dokumentacji jest tożsama z przekazaną Zamawiającemu wersją papierową, a całość praw autorskich przechodzi na Zamawiającego zgodnie z zakresem wskazanym w projekcie umowy.

  - Sprawowanie nadzoru autorskiego w okresie realizacji projektu odbywać się będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U.2020., poz. 1333 ze zm.).

W ramach sprawowania nadzoru autorskiego Wykonawca projektu zobowiązany jest do rozwiązywania w postaci graficznej i opisowej wszelkich uzupełnień, kolizji wynikłych podczas realizacji robót zgłaszanych przez wykonawców robót, Zamawiającego i innych uczestników procesu inwestycyjnego oraz wszelkich niezauważonych przez Zamawiającego braków w przekazanej dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

Koszt nadzoru autorskiego uwzględniony będzie w wynagrodzeniu umownym za wykonanie całości przedmiotu zamówienia. Koszt nadzoru autorskiego Wykonawca wyceni na podstawie wytycznych wskazanych w pkt. 8 tabeli będącej częścią załącznika nr 1 do SIWZ. Zasady wypłaty wynagrodzenia za pełnienie nadzoru autorskiego określa załącznik nr 3 do SIWZ (projekt umowy) oraz niniejszy SIWZ. Jeżeli wystąpią dodatkowe nadzory autorskie nie wynikające z obowiązkowych, określonych w przepisach ustawa Prawo budowlane, to projektant będzie je realizował na podstawie kwoty w ofercie za jeden pobyt.

Wykonawca projektu ma także obowiązek stawić się na teren budowy na każde wezwanie Zamawiającego w terminie ustalonym przez Zamawiającego.

Ponadto w ramach niniejszego zamówienia Wykonawca projektu zobowiązany jest w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego do współpracy z Zamawiającym w zakresie opracowania SIWZ na wybór wykonawcy robót, a w szczególności do przedstawienia na piśmie uwag, opinii, propozycji zmian do SIWZ, oraz udzielania wyjaśnień i odpowiedzi na pytania oferentów w trakcie postępowania przetargowego na wybór Wykonawcy robót budowlanych objętych projektem.

Do obowiązków Wykonawcy Projektu podczas pełnienia nadzoru autorskiego należy w szczególności pełny zakres czynności określonych w przepisach art. 20 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U.2020., poz. 1333 ze zm.) a  mianowicie:

- na wezwanie Zamawiającego obecność przy przekazaniu placu budowy i rozpoczęciu robót  budowlanych (nadzór autorski płatny za jeden pobyt)

- na wezwanie Zamawiającego stwierdzanie w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji z projektem;( nadzór autorski płatny za jeden pobyt)

- wyjaśnianie wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań (art. 20 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo budowlane) w terminie 7 dni;(nadzór autorski nie płatny)

- uzyskanie zgody dla Zamawiającego na wprowadzanie uzasadnionych rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie dokumentacji projektowej, w odniesieniu do materiałów i konstrukcji oraz rozwiązań technicznych po wystąpieniu Wykonawcy (nadzór autorski płatny za jeden pobyt);

- uczestniczenie, na wezwanie Zamawiającego w komisjach i naradach technicznych organizowanych przez Zamawiającego; (nadzór autorski płatny za jeden pobyt)

- uczestnictwo w odbiorach częściowych i końcowych na wezwanie Zamawiającego; (nadzór autorski płatny za jeden pobyt)

- opiniowanie i uzgadnianie dokumentacji technicznej opracowanej przez Wykonawcę robót budowlanych w ramach ceny kontraktowej w terminie 14 dni od daty jej przekazania do zaopiniowania oraz uczestniczenie we wszystkich innych czynnościach mających na celu doprowadzenie do osiągnięcia projektowanych zdolności użytkowych obiektów, (nadzór autorski płatny za jeden pobyt)

- potwierdzenie oświadczenia Kierownika Budowy zgodnie z art. 57 ust. 1 pkt. 2 lit. a) ustawy Prawo budowlane, jeżeli jest wymagane przepisami prawa budowlanego (nadzór autorski płatny za jeden pobyt)

- wszelkie uzgodnienia, wnioski i propozycje wykonawcy robót mogą być rozpatrywane przez pełniącego nadzór autorski tylko i wyłącznie przy udziale i po wyrażeniu pisemnej opinii przez Zamawiającego;

- podpisanie po zaopiniowaniu dokumentacji powykonawczej w przypadku wystąpienia zmian instotnych i nieistotnych w trakcie realizacji inwestycji, (nadzór autorski płatny za jeden pobyt).

  - Wykonawca zobowiązany jest dokonać opis przedmiotu zamówienia zgodnie z postanowieniami Działu II Rozdziału 1 Oddziału IV  ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.).

  - Wymaga się, aby przed przekazaniem dokumentacja została uzgodniona z Zamawiającym.

  - Wykonawca opracuje harmonogram rzeczowy określający termin rozpoczęcia i zakończenia prac objętych zamówieniem. Harmonogram ten przedłoży Zamawiającemu do akceptacji w terminie do 14 dni licząc od daty podpisania umowy.

- Sposób kontaktowania się z Zamawiającym:

- Osoby uprawnione do kontaktu z Wykonawcami:

  - W  zakresie merytorycznym dotyczącym przedmiotu  zamówienia – Mirosław Czechowski – główny energetyk, w godz. pomiędzy 8.00 a 14.00 – tel. 95 746 21 00 wew. 37,e-mail: m.czechowski@pwkplonia.pl

  - W zakresie procedury przetargowej – Tadeusz Buczek – Specjalista ds. umów 
i zamówień publicznych, w godz. pomiędzy 7.00 a 15.00 – tel.: 95 746 2100 wew. 39, e-mail: t.buczek@pwkplonia.pl

- Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane za pomocą faksu lub drogą elektroniczną uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie.

- Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ, 
pod warunkiem, że prośba o wyjaśnienie wpłynie do Zamawiającego w terminie 
nie krótszym niż 4 dni robocze przed upływem terminu składania ofert.

- Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści SIWZ.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania zmian lub odwołania warunków zawartych w SIWZ. Każda zmiana wprowadzona do SIWZ przez Zamawiającego staje się częścią składową postępowania i jest wiążąca.

- Wszystkie zmiany, poprawki, dodatkowe informacje, wyjaśnienia i odpowiedzi na pytania w prowadzonym postępowaniu będą umieszczone na stronie internetowej Zamawiającego, a ich treść jest wiążąca dla Wykonawców.

- Przedmiot umowy będzie realizowany zgodnie z następującym harmonogramem:

- Termin rozpoczęcia: do 28 dni od dnia zawarcia umowy. Za wypełnienie wymogu rozpoczęcia realizacji umowy strony uznają przedłożenie koncepcji budowy farmy fotowoltaicznej na wskazanym obszarze, opracowanej zgodnie z wymogiem pkt. III.3.1.1. SIWZ

- Termin zakończenia: 12 miesięcy od daty zawarcia umowy - z  uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę.

- Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób dokonywania oceny spełnienia tych warunków:

- O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

  - posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli obowiązujące przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień – Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku;

  - posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia:

    - Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku:

      - posiadają niezbędna wiedzę i doświadczenie:

Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) wykonał:

- 2 projekty instalacji fotowoltaicznej o mocy każdej z nich nie mniejszej niż 200 kWp, w tym co najmniej jeden z konstrukcjami naziemnymi o mocy nie mniejszej niż 200 kWp, - na podstawie których, zaprojektowane instalacje zostały wykonane i odebrane, przywołane określenie projekt obejmuje łącznie projekt budowlany i wykonawczy dla każdej z obu instalacji.

W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku udziału w postępowaniu Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć wraz z ofertą wypełniony załącznik nr 2 do niniejszego SIWZ w pkt. 2 – wykaz usług wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert,  a jeżeli  okres  prowadzenia  działalności  jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy usługi zostały prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty. W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składający ofertę wspólną składają jeden wspólny ww. wykaz.

UWAGA!

W celu wykazania spełnienia niniejszego warunku Zamawiający nie dopuszcza powoływania się na doświadczenie/potencjał podmiotu trzeciego przez Wykonawcę.

      - dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

W szczególności Wykonawca musi wykazać dysponowanie osobami, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia, legitymującymi się doświadczeniem i kwalifikacjami zawodowymi określonymi poniżej:

- co najmniej 1 osobą, która posiada uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej ,

- co najmniej  2 osobami, posiadającymi uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych i minimum wykonaniem przez jedną z tych osób co najmniej 1 projektu systemu fotowoltaicznego o mocy nie mniejszej niż 200 kWp z konstrukcjami naziemnymi - na podstawie którego, instalacja została wykonana i odebrana oraz osiąga zakładane przez Inwestora parametry w zakresie ilości wytwarzanej energii elektrycznej;

- co najmniej 2 osobami posiadającymi uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjnej i minimum wykonaniem przez jedną z nich co najmniej 1 projektu systemu fotowoltaicznego o mocy nie mniejszej niż 200 kWp z konstrukcjami naziemnymi - na podstawie którego, instalacja została wykonana i odebrana;

- co najmniej 1 osobą, posiadającą doświadczenie z przygotowania wniosku o dofinansowanie instalacji PV z programu/funduszu i minimum wykonaniem  co najmniej 1 wniosku dla systemu fotowoltaicznego o mocy nie mniejszej niż 200 kWp z konstrukcjami naziemnymi - na podstawie którego, Inwestor otrzymał dofinansowanie i zrealizował projekt ;

W celu potwierdzenia niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć informację o doświadczeniu zawodowym projektanta, kopie jego uprawnień budowlanych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 220 ze zm.), (wg załącznika nr 2 do SIWZ). Wykonawca winien przedłożyć wraz z ofertą dowody dysponowania osób wskazanych do realizacji zamówienia.

  - znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia:

    - W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć opłaconą polisę od odpowiedzialności cywilnej (w ramach prowadzonej działalności), której wartość opiewa na kwotę nie mniejszą niż 1.000.000,00 PLN (słownie: jeden milion i 00/100 PLN) na jedno i wszystkie zdarzenia;

Wykonawca wraz z ofertą przedłoży dokumenty potwierdzające, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego wraz z potwierdzeniem opłacenia polisy lub dokumentem równoważnym.

  - nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie Zamówienia.

- Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

  - Wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub ogłoszono upadłość, z wyjątkiem Wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, o ile układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego,

  - Wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek 
na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków, 
gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

  - Wykonawców, którzy nie złożyli wymaganych dokumentów, oświadczeń lub nie spełnili innych wymagań określonych w SIWZ lub innym dokumencie, w którym określono warunki udziału w postępowaniu.

  - Wykonawców, którzy wykonywali bezpośrednio czynności związane 
z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności chyba, że udział tych Wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji,

  - Wykonawców, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania,

  - Wykonawców, którzy nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, lub nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą,

- Zamawiający powiadamia Wykonawcę o wykluczeniu z postępowania.

- Odrzuceniu podlega oferta, która:

  - nie spełnia wymagań określonych w SIWZ,

  - zawiera błędy w obliczeniu ceny, z zastrzeżeniem pkt. XIV.4.,

  - Wykonawca w terminie 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie oczywistej pomyłki, o której mowa w pkt. XIV.4.,

  - jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

- W przypadku nie dostarczenia przez Wykonawców dokumentów lub oświadczeń, lub złożenia dokumentów zawierających błędy, Zamawiający może wyznaczyć dodatkowy termin celem ich uzupełnienia. Zamawiający może odstąpić od uzupełnienia dokumentów lub oświadczeń jeżeli przemawia za tym interes Spółki.

- Dopuszcza się wspólne ubieganie się Wykonawców o udzielenie Zamówienia. 
W przypadku dopuszczenia takiej możliwości, Zamawiający żąda od podmiotów występujących wspólnie, pełnomocnictwa do reprezentowania wszystkich podmiotów w toku postępowania o udzielenie Zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu oraz do zawarcia Umowy w sprawie tego Zamówienia.

- Jeżeli oferta Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie Zamówienia zostanie wybrana, Zamawiający może zażądać przed zawarciem umowy w sprawie Zamówienia, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

- Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

- Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

- Zamawiający wymaga złożenie następujących dokumentów:

  - wypełniony i podpisany Formularz ofertowy - wzór dokumentu zawarty jest 
w Załączniku nr 1 do SIWZ ,

  - podpisane przez osoby uprawnione oświadczenia, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu - wzór dokumentu zawarty jest w Załączniku nr 2 do SIWZ wraz z załączeniem:

    - podstawy do dysponowania osób wskazanych do realizacji zamówienia o których mowa w rozdziale VI pkt. 1.2 ppkt. 1.2.1.1. SIWZ;

    - dowodów określających usługi zostały wykonane należycie o których mowa w rozdziale VI pkt. 1.2 ppkt. 1.2.1.2 SIWZ,

    - dokumentów potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego w rozdziale VI pkt. 1.3 ppkt. 1.3.1 SIWZ, wraz z potwierdzeniem opłacenia polisy lub dokumentem równoważnym

  - podpisane przez osoby uprawnione oświadczenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania – wzór dokumentu zawarty jest w Załączniku nr 3 do SIWZ,

  - stosowne Pełnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z  właściwego rejestru albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,

  - w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamowienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego,

  - aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich).

  - dowód wniesienia wadium (na dowodzie wpłacenia wadium należy zamieścić informację jakiego przetargu dotyczy podając jego numer tj. PWK/ZP-PP/01/2021) zgodnie z pkt. VIII niniejszej specyfikacji.

Wskazane jest, aby dokumenty i oświadczenia ułożyć zgodnie z kolejnością podaną powyżej.

- Dokumenty, o których mowa w pkt. VII.1 sporządzone w języku obcym powinny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez Wykonawcę (osoby wskazane w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadające pełnomocnictwo).

- Wymagane dokumenty należy dołączyć do oferty w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (osoby wskazane 
w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadające pełnomocnictwo).

- Wadium:

- Warunkiem uczestniczenia w postępowaniu jest wniesienie przez Wykonawcę wadium przed upływem składania ofert w wysokości: 5.000,00 PLN (słownie: pięć tysięcy i 00/100 PLN);

  - Wadium musi być złożone na cały okres związania ofertą.

  - Wadium może być wniesione w formie:

    - pieniądza

    - gwarancji bankowych

    - gwarancji ubezpieczeniowych.

- Wadium wniesione w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:

Centrala GBS w Barlinku, ul. Strzelecka 2, 74-320 Barlinek, Nr konta: 
77 8355 0009 0015 8017 2000 0001

Tytułem: Wadium -  PWK/ZP-PP/01/2021

Za termin wniesienia wadium wnoszonego w pieniądzu przyjmuje się termin uznania na rachunku Zamawiającego.

- W przypadku wnoszenia wadium w innych formach niż w pieniądzu, należy stosowny dokument dołączyć do koperty wraz z ofertą, jednak jako osobny dokument. Zamawiający dopuszcza przedkładania gwarancji wadialnych w formie elektronicznej opatrzonych kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby/ób uprawnionej/ych do udzielania takich gwarancji na płycie CD załączonej do oferty

- Warunki, które winna spełniać gwarancja ubezpieczeniowa lub bankowa przedstawiana na zabezpieczenie wadium:

  - Kwota gwarancji i terminy jej obowiązywania winny być zgodne 
z postanowieniami specyfikacji przetargowej.

  - Gwarancja winna być udzielona nieodwołalnie i bezwarunkowo. W gwarancji nie mogą być zawarte jakiekolwiek:

    - warunki ograniczające zakres odpowiedzialności gwarancyjnej lub

    - dodatkowe wymogi, których spełnienie przez Zamawiającego warunkuje wypłatę gwarantowanej kwoty.

  - Jedynym warunkiem wypłacenia kwoty gwarantowanej ma być przedstawienie Gwarantowi wezwania Zamawiającego do wypłacenia określonej kwoty wraz z określeniem powodu utraty wadium przez Wykonawcę.

  - Wezwanie powyższe, podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania Zamawiającego, będzie doręczone w czasie obowiązywania gwarancji listem poleconym pod podany w gwarancji adres.

  - Przedstawienie gwarancji nie spełniającej powyższych warunków uznane będzie przez Zamawiającego za nie wniesienie wadium, pod rygorem skutków określonych w pkt. VI.3.6.

  - Zamawiający zatrzymuje wadium w sytuacji, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana:

    - wycofał lub zmodyfikował ofertę po upływie terminu składania ofert,

    - odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia na warunkach, określonych w ofercie lub nie podpisał jej w określonym przez  organizatora terminie;

    - nie wniósł w terminie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

    - spowodował, że zawarcie umowy stało się niemożliwe.

  - Zwrot wadium dokonywany jest:

    - Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza – niezwłocznie po zawarciu umowy i po wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, chyba że wadium zostanie zaliczone na poczet zabezpieczenia;

    - Pozostałym Wykonawcom – z chwilą zakończenia postępowania, nie później jednak niż 7 dni po upływie terminu związania ofertą;

    - Wszystkim Wykonawcom – z chwilą zakończenia postępowania bez wyboru oferty;

    - Na pisemny wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert;

    - Na pisemny wniosek Wykonawcy, który został wykluczony, lub którego oferta została odrzucona

    - Wadium wniesione w pieniądzu zwraca się Wykonawcy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. Wymaga się podania przez Wykonawcę w jego ofercie numeru rachunku bankowego, na który należy dokonać zwrotu wadium.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy:

- Przed podpisaniem umowy Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości brutto wartości zamówienia 
w formie pieniężnej na rachunek bankowy Zamawiającego:

Centrala GBS w Barlinku, ul. Strzelecka 2, 74-320 Barlinek, Nr konta: 
77 8355 0009 0015 8017 2000 0001

Tytułem: Zabezpieczenie umowy nr PWK/ZP-PP/01/2021

lub w innych formach niż w pieniądzu opisanych w pkt. 2.

- W przypadku wnoszenia zabezpieczenia należnego wykonania umowy w innych formach niż w pieniądzu Zamawiający dopuszcza formę gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej.

- Warunki które winna spełniać gwarancja ubezpieczeniowa lub bankowa przedstawiana na zabezpieczenie należnego wykonania umowy są następujące:

  - Kwota gwarancji i termin jej obowiązywania winien być zgodny 
z postanowieniami projektu umowy.

  - Gwarancja winna być udzielona nieodwołalnie i bezwarunkowo. W gwarancji nie mogą być zawarte jakiekolwiek:

    - warunki ograniczające zakres odpowiedzialności gwarancyjnej lub

    - wymogi, których spełnienie przez Zamawiającego warunkuje wypłatę gwarantowanej kwoty.

  - Jedynym warunkiem wypłacenia kwoty gwarantowanej ma być przedstawienie Gwarantowi wezwania Zamawiającego do wypłacenia określonej kwoty wraz z określeniem powodu użycia gwarancji przez Zamawiającego.

  - Wezwanie o którym mowa powyżej, podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania Zamawiającego, będzie doręczone w czasie obowiązywania gwarancji listem poleconym pod podany w gwarancji adres.

- Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Zamawiający zwróci zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy z rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

- Zamawiający zwróci:

  - 70 % wartości zabezpieczenia należytego wykonania w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonanie (tj. od dnia wystawienia Protokołu odbioru dokumentacji bez zastrzeżeń).

  - 30 % wysokości zabezpieczenia należytego wykonania w terminie 15 dni po od dnia odbioru robót budowlanych zrealizowanych według jego dokumentacji projektowo - kosztorysowej, jednak nie później niż do 31.12.2024 r.

- W przypadku, gdy zabezpieczenie wniesiono w formie innej niż pieniądz i jednocześnie w przypadku wydłużenia terminu wykonania umowy Wykonawca zobowiązany będzie na 14 dni przed upływem ważności zabezpieczenia dostarczyć aneks przedłużający ważność obowiązywania zabezpieczenia, lub nowe zabezpieczenie na przedłużony okres o treści odpowiadającej treści dokumentu pierwotnego, pod rygorem realizacji uprawnień wynikających z zabezpieczenia.

- Termin związania ofertą:

- Wykonawca jest związany ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

- W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, Zamawiający może tylko raz zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o kolejne 30 dni.

- Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w pkt. 2, nie powoduje utraty wadium.

- Zgoda Wykonawcy na przedłużenie okresu związania ofertą dopuszczalna jest tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium obejmującego przedłużony okres związania ofertą.

- Informacja dotycząca składania ofert częściowych, wariantowych, zamówień uzupełniających:

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

- Sposób przygotowania oferty:

## Wymagania podstawowe:

## każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę,

## ofertę należy przygotować ściśle według wymagań określonych w niniejszej SIWZ,

## oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). Oznacza to, iż jeżeli z dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny Wykonawcy(ów) lub pełnomocnictwa (pełnomocnictw) wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy(ów) upoważnionych jest łącznie kilka osób dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby,

## upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) to do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo w formie oryginału lub kopie poświadczone notarialnie,

## oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie załączników, winny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami co do ich treści,

## Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

## Forma oferty:

## ofertę należy złożyć zgodnie z Formularzem Ofertowym będącym załącznikiem nr 1 do SIWZ,

## Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia musi być przedstawiona w ofercie następująco:

- cena  bez podatku VAT, plus stawka podatku VAT, to jest łączna należność z wartością podatku VAT (cena oferty).

Oferta powinna być napisana w języku polskim, powinna być sporządzona czytelnie za pomocą maszyny do pisania, komputera lub ręcznie, w sposób uniemożliwiający łatwe usunięcie zapisów oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy na, zewnątrz czego dowód winien znaleźć się w ofercie,

  - wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę,

  - każda strona kserokopii dokumentów w ofercie, wymaganych przez Zamawiającego ma być potwierdzona ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM przez jedną z osób upoważnionych do podpisywania oferty lub przez osobę posiadającą umocowanie prawne,

  - Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu, gdy przedstawiona przez wykonawcę kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości

  - jeżeli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisu, art. 11 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 1913 z późn. zm.), wówczas informacje te muszą być wyodrębnione w formie osobnego pakietu celem zachowania przez zamawiającego tajemnicy. Pakiet ten ma być wyraźnie oznaczony „Tajemnice przedsiębiorstwa - nie udostępniać innym uczestnikom postępowania". Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne z SIWZ przygotowanie w/w pakietu przez wykonawcę. Stosowne zastrzeżenie wykonawca winien złożyć na formularzu ofertowym. W przeciwnym razie cała oferta zostanie ujawniona na życzenie każdej zainteresowanej osoby. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane, jako bezskuteczne i skutkować będzie zgodnie z uchwalą Sądu Najwyższego z 20 października 2005r. (sygn. III CZP 74/05) ich odtajnieniem.

  - wskazanym jest, aby wszystkie strony oferty były ponumerowane i parafowane,

  - zaleca się aby oferta była zszyta/zbindowana

  - ofertę należy sporządzić w języku polskim

- Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. W przypadku zamiany oferty należy ją opisać adnotacją: Oferta zamieniona.

- Niedopuszczalne jest dokonywanie jakichkolwiek zmian w treści złożonej oferty, w tym zwłaszcza ceny, z zastrzeżeniem pkt. XIV.4.

- Zaleca się złożyć ofertę w zamkniętym opakowaniu zabezpieczonym przed przypadkowym otwarciem. Na opakowaniu należy podać następujący adres Zamawiającego (miejsce składania ofert):

Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne „PŁONIA” Sp. z o.o., ul. Fabryczna 5, 74-320 Barlinek, pokój nr 14 – Sekretariat

oraz napis

Oferta na postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.: „Opracowanie koncepcji, projektu budowlanego i wykonawczego obejmującego budowę farmy fotowoltaicznej o mocy do 999kWp dla obiektu Oczyszczalnia Ścieków Barlinek”, umożliwiającego pozyskanie dofinansowania w ramach programów pomocowych dla OZE. Nie otwierać przed dniem 22.03.2021 r. do godz.: 10:00

Należy również podać adres Wykonawcy, umożliwiający rejestrację wpływających ofert oraz zwrócenie bez otwierania w przypadku złożenia oferty po terminie.

- Jeżeli oferta zostanie złożona w inny sposób niż wyżej opisany, Zamawiający 
nie bierze odpowiedzialności za nieprawidłowe skierowanie czy przedwczesne lub przypadkowe otwarcie oferty.

- Sposób obliczenia ceny:

- Przed przystąpieniem do realizacji Wykonawca winien zapoznać się z załączoną dokumentacją oraz przeprowadzić wizję lokalną w terenie.

- Cena zawarta w ofercie musi być podana w złotych polskich w postaci netto, brutto – cyfrowo i słownie z wyodrębnieniem podatku VAT (netto + VAT = brutto), naliczonym zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w polskich złotych.

- Kryteria oraz sposób oceny ofert:

- Spośród ofert nie odrzuconych, Zamawiający wybierze dla każdej części ofertę najkorzystniejszą, kierując się następującym kryterium i sposobem oceny:

| Lp. | Opis kryterium | Znaczenie waga % | Opis metody przyznawanych punktów |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | CENA NETTO podana w ofercie | 60% | najniższa cena netto badanych ofert _____________________________________________ x 100 cena netto oferty badanej |
| 2 | DOŚWIADCZENIE WYKONAWCY w projektowaniu instalacji PV o mocy powyżej 200kWp | 20% | Liczba zaprojektowanych instalacji fotowoltaicznych o mocy powyżej 200 KWp, dla których Wykonawca przeprowadził procedury administracyjne oceny oddziaływania na środowisko i uzyskał decyzję o warunkach zabudowy, lub równoważne, oraz uzyskał warunki przyłączenia od Operatora oraz przygotował wniosek o wydanie pozwolenia na budowę: a/ 2 instalacje – 5 pkt-ów b/ 3 lub 4 instalacje – 10 pkt-ów c/ 5 i więcej instalacji – 20 pkt-ów |
| 3 | DOŚWIADCZENIE WYKONAWCY w projektowaniu układów przyłączeniowych i sterowania średniego napięcia instalacji PV o mocy powyżej 200kWp | 10% | Liczba zrealizowanych instalacji fotowoltaicznych o mocy powyżej 200 kWp dla których Wykonawca na podstawie uzyskanych warunków przyłączenia od Operatora zaprojektował układ przyłączeniowy i sterowania średniego napięcia oraz uzyskał pozytywne uzgodnienie Operatora dla rozwiązania projektowego : a/ 1 opracowanie projektowe – 4 pkt-y b/ 2 opracowania projektowe – 10 pkt-ów |
| 4 | DOŚWIADCZENIE WYKONAWCY w pozyskaniu dofinansowania z programów pomocowych dla instalacji PV o mocy powyżej 200kWp | 10% | Liczba zrealizowanych instalacji fotowoltaicznych o mocy powyżej 200 kWp dla których uzyskano dofinansowanie z programów pomocowych, w których efektem ekologicznym było zmniejszenie zapotrzebowania energetycznego poprzez zastosowanie urządzeń OZE: a/ 1 instalacja z dofinansowaniem – 4 pkt-y b/ 2 instalacje z dofinansowaniem – 10 pkt-ów |

- Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana ta, która uzyska największą ilość punktów.

- Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej 
ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy nie mogą oferować cen wyższych niż zaoferowane we wcześniej złożonych ofertach.

- Zamawiający zobowiązany jest poprawić w treści oferty oczywiste pomyłki pisarskie oraz oczywiste pomyłki rachunkowe przy obliczaniu cen, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę. Jeżeli Wykonawca nie wyrazi zgody na poprawienie oferty w terminie 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia w tej sprawie, jego oferta podlega odrzuceniu.

- O wyborze oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.

- Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

- Miejsce i termin składania ofert:

Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne „PŁONIA” Sp. z o.o. 
ul. Fabryczna 5 
74-320 Barlinek

pokój nr 14 – Sekretariat

Termin: ofertę należy złożyć do dnia 22.03.2021 r. do godziny 09:45

- Miejsce i termin otwarcia ofert:

Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne „PŁONIA” Sp. z o.o.,

ul. Fabryczna 5
74-320 Barlinek

pokój nr 13 – Sala Narad

Termin: 22.03.2021 r. godzina 10:00

- Otwarcie ofert będzie jawne.

- Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda następujące informacje zawarte 
w ofertach:

  - nazwę (firmę) oraz adres Wykonawcy,

  - cenę netto  każdej części oferty.

- Informacje, o których mowa w pkt. 4 Zamawiający przekaże niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich pisemny wniosek.

- Ofertę złożoną po terminie Zamawiający zwróci bez otwierania.

- Formalności, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy:

- Zamawiający zawrze umowę w sprawie realizacji zamówienia po uprzednim przekazaniu zawiadomienia o wyborze oferty.

- Zamawiający zastrzega, że umowa zostanie zawarta z chwilą jej podpisania 
przez strony, a nie z chwilą zawiadomienia Wykonawcy o wyborze jego oferty.

- Jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie realizacji zamówienia, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny.

- Wykonawca przed zawarciem umowy przedłoży dowody ubezpieczenia zgodnego z wymaganiami wskazanymi w projekcie umowy

- Ogólne warunki umowy, projekt umowy, istotne postanowienia umowy:

Do niniejszej Specyfikacji istotnych warunków zamówienia dołączony jest Projekt umowy – załącznik nr 4 do SIWZ.

- Dodatkowe informacje i wymogi:

- Oferta powinna określać wynagrodzenie ryczałtowe i kosztorysowe dla zakresu prac opisanych w pkt. III SIWZ.

- Wykonawca którego oferta zostanie wybrania i zostanie z nim podpisana umowa udzieli rękojmi za wady na cały Przedmiot Umowy na okres nie krótszy niż od dnia odbioru robót budowlanych zrealizowanych według jego dokumentacji projektowo - kosztorysowej, jednak nie później niż do 31.12.2024 r.

- Podstawą do wystawienia faktury częściowych i faktury końcowej oraz dokonania płatności za wykonanie zamówienia będzie protokół zdawczo-odbiorczy potwierdzony przez Zamawiającego i Wykonawcę.

- Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.  (RODO) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy:

  - Administratorem Państwa przetwarzanych danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne „Płonia” Spółka z o.o. ,  ul. Fabryczna 5, 74-320 Barlinek, biuro@pwkplonia.pl , tel. 95 746 2100.

  - Jeśli mają Państwo pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych możecie Państwo skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych: kontakt listowny na adres Administratora lub email: iod@itmediagroup.pl

  - Administrator przetwarza Państwa dane osobowe na podstawie zawartej umowy cywilnoprawnej, zgodnie z  6 ust. 1 lit. a), b) i lit.c) RODO.

  - Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zawartej umowy cywilnoprawnej.

  - W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celu o których mowa powyżej odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty uprawnione przepisami prawa oraz podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.

  - Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych powyżej, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy obowiązującego prawa.

  - W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Państwu następujące uprawnienia: prawo dostępu, w tym prawo do uzyskania kopii; prawo do żądania poprawiania, sprostowania; prawo do żądania usunięcia danych osobowych w przypadkach przewidzianych prawem; prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych; prawo do przenoszenia danych; prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

  - W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.

  - Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne i konieczne do zawarcia umowy cywilnoprawnej .

  - Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

- Załącznikami do niniejszego SIWZ są:

  - wzór formularza oferty,

  - wzór oświadczenia, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu

  - wzór umowy

  - obszar możliwej zabudowy instalacji PV

  - analiza i lokalizacja instalacji fotowoltaicznej o mocy 999,9 kWp na potrzeby oczyszczalni Barlinek

  - lokalizacja stacji elektroenergetycznej Zamawiającego

  - zaświadczenie z Gminy Barlinek dla dz. nr 557/5; 732/1 w obręb 1 Barlinek o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Barlinek, wydanych dla nieruchomości decyzjach o warunkach zabudowy lub decyzji inwestycji celu publicznego oraz potwierdzenia objęcia nieruchomości uchwałą wyznaczającą obszar rewitalizacji/Specjalną Strefę Rewitalizacji.

  - wypis z rejestru gruntów dla dz. nr - 557.5; 732.1 obręb 1 Barlinek

  - mapa zasadnicza dla dz. nr - 557.5; 732.1 obręb 1 Barlinek (w wersji DXF)

| Sporządził: | specjalista ds. umów i zamówien publicznych Tadeusz Buczek |
| --- | --- |