| Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne „PŁONIA” Sp. z o.o. ul. Fabryczna 5 74-320 Barlinek woj. zachodniopomorskie kraj: Polska Telefon: 95-746-2100 Telefaks: 95-746-2100 Adres internetowy: www.pwkplonia.pl e-mail: biuro@pwkplonia.pl |  |
| --- | --- |

Barlinek, 16.07.2019 r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) na:

„Budowę sieci kanalizacji sanitarnej od ul. Okrętowej w m. Barlinek do ul. Dębowej w m. Ożar”.

- Zamawiający:

Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne „PŁONIA” Spółka z o.o. 
ul. Fabryczna 5

74-320 Barlinek

- Tryb udzielenie zamówienia

- Niniejsze zamówienie jest zamówieniem sektorowym w rozumieniu ustawy art. 132 ust.
1 pkt. 4 i ust. 2. W związku z art. 133 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) do powyższego zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy.

- Zamówienie jest prowadzone w trybie przetargu przeprowadzanego zgodnie z postanowieniami w trybie o którym mowa w art. 701 – 705 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.).

- Postępowanie przetargowe może zostać zakończone bez wyboru oferty, zmodyfikowane lub zostać unieważnione bez podania przyczyny na każdym etapie.

- Określenie przedmiotu  zamówienia :

- Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na:

  - Przedmiot zamówienia obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej od ul. Okrętowej w m. Barlinek do ul. Dębowej w m. Ożar:

    - Budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej:

      - z rur PVC-U Ø315 o długości 117,5 mb,

      - z rur PVC-U Ø250 o długości 844,00 mb,

      - z rur PVC-U Ø200 o długości 989,00 mb, w tym odejścia boczne sieci (5 szt.) kanalizacji grawitacyjnej z rur PVC-U Ø200 o długości 22 mb

  - Budowę sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej – rurociąg tłoczny wraz z przepompownią:

      - sieć kanalizacji tłocznej z rur PEHD Ø90 wraz z uzbrojeniem o długości 909 mb,

      - komora odpowietrzająco – napowietrzająca rurociąg tłoczny Ø1500mm - 1 kpl.

      - przepompownia ścieków sanitarnych Ø1500mm - 1 kpl

      - charakterystyczne parametry pompy w przepompowni:

        - Max wydajność 24 l/s,

        - Max wysokość podnoszenia 35 m

        - Min wysokość podnoszenia 17m

        - wirnik V Vortex do cieczy zawierających dużo zanieczyszczeń lub ciał włóknistych oraz zawierające gazy

        - prześwit sferyczny 80mm

        - wylot dn80

        - klasa izolacji H

        - silnik 3 fazowy 400-415V, rozruch bezpośredni, mocy na wejściu P1=13kW, prędkość znamionowa 2900 obr/min, ochrona IP 68

    - Instalacje elektryczne:

      - budowa instalacji zasilenia Szafy AKPiA PS - YKY 4x10mm2

      - budowa instalacji zasilających i sterowniczych urządzeń technologicznych

Łącznie Wykonawca w ramach przedmiotowego zadania tj. budowy  sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej będzie musiał wykonać 2859,5 mb sieci wraz z przepompownią ścieków sanitarnych.

Szczegółowy zakres wskazano w załączniku nr 5 do SIWZ.

UWAGA!!!

- Na przedmiotowe roboty budowlane wskazane w pkt. 1. Zamawiający posiada prawomocne pozwolenia na budowę.

- Przedstawiony w SIWZ opis przedmiotu zamówienia obejmuje docelowy zakres rzeczowy zgodny z projektem budowlanym.

- W terminie realizacji robót budowlanych jest przewidziana przez Starostwo Powiatowe w Myśliborzu przebudowa drogi powiatowej nr 2152Z na odcinku Barlinek – Ożar (skrzyżowanie z drogą gminną na działce nr 141/4 obręb Barlinek 1) w kierunku miejscowości Ożar o długości 1,847 km. Planowana zakres przebudowy drogi powiatowej nr 2152Z jest wskazany w załączniku nr 5 do SIWZ w katalogu „PZT-e” w pliku o nazwie „Z.2_PZT_CAŁOSC KOORDYNACJA”. W związku z tym, Wykonawca będzie miał obowiązek koordynować prace budowlane dotyczące niniejszego przedmiotu zamówienia z Wykonawcą przebudowy drogi powiatowej tak aby kolidować w trakcie wykonywania robót.

- W związku z zapisem pkt. 3. Wykonawca musi zaplanować w harmonogramie wykonanie odcinka od Si do S46 w terminie do 30.04.2020 r.

- Pozostałe odcinek tj. od S46 do S52 oraz przepompownie ścieków PS należy wykonywać w terminie do 30.07.2020 r.

- Termin wykonania do 30.07.2020 r.

Uwaga!

- Przedmiary/Wycena Ryczałtowa stanowi materiał  pomocniczy do opisu przedmiotu zamówienia. Przy wycenie oferty należy się kierować załączonymi projektami budowlanymi, wykonawczymi i zapisami w specyfikacjach technicznych.

- Regulację wysokościową włazów studzienek oraz skrzynek ulicznych do zasuw Wykonawca wykona na bieżąco podczas realizacji budowy nawierzchni (asfalt, kostka betonowa etc.)

- Szczegółowy przedmiot zamówienia określają n/w załączniki stanowiące dokumentację projektową i Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót:

- Załącznik nr 5 do SIWZ – Projekty budowlane z elementami projektu wykonawczego, Projekt AKPiA, Instalacje elektryczne,  Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (STWiOR)

- Załącznik nr 6 do SIWZ  –  Tabela Elementów Rozliczeniowych (TER)

- Załatwienie wszystkich formalności i poniesienie kosztów związanych z realizacja przedmiotu zamówienia leży po stronie Wykonawcy. Koszty wykonania wszystkich robót i czynności zostaną włączone przez Wykonawcę w cenę oferty. W szczególności chodzi o:

  - Odszkodowania za szkody wyrządzone na działkach na których będzie realizowane zamówienie oraz na sąsiednich powstałe przy realizacji zamówienia;

  - Wydatki związane z uzyskaniem prawa dostępu do terenu budowy podczas realizacji zamówienia;

  - Opłaty za media zużyte na placu budowy niezbędne do wykonania robót budowlanych.

  - Wydatki związane z odszkodowaniami za utracone zbiory na działkach na których będzie realizowane zamówienie oraz na sąsiednich;

  - Opłaty za zajęcie pasa drogowego w okresie realizacji robót budowlanych;

- Koszty i opłaty związane z zajęciem pasa drogowego na czas realizacji robót, w tym również za zajęcia pasa drogowego bez zezwolenia zarządcy oraz  koszty zabezpieczenia terenu robót leżą po stronie Wykonawcy Robót, z tym że:

  - Wnioski o zajęcie pasa drogowego w celu wykonania robót budowanych o których mowa  w niniejszym SIWZ przygotowuje w imieniu Zamawiającego Wykonawca.

  - Wykonawca przygotowuje wnioski o zajęcie pasa drogowego z należytą starannością określając obszar zajęcia pasa drogowego oraz czas zajęcia pasa drogowego. W przypadku błędnego wyliczenia obszaru zajęcia pasa drogowego oraz podania niezgodnego z rzeczywistością czasu zajęcia pasa drogowego i wynikłymi z tego tytułu karami nałożonymi przez organ administracyjny wydający decyzję o zajęciu pasa drogowego pełną odpowiedzialności oraz koszt ponosi Wykonawca.

  - Po przygotowaniu ww. wniosków Wykonawca przedstawi je Zamawiającemu w celu akceptacji i podpisania, Zamawiający zaś

    - nie podpisze wniosków w przypadku braku ich akceptacji

    - podpisze wnioski w przypadku akceptacji, a wówczas Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia ich we własnym zakresie i na swój koszt do odpowiednich organów administracyjnych.

  - Po otrzymaniu decyzji z wyliczoną opłatą za zajęcie pasa drogowego, opłatę zgodnie z decyzją dokonuje Zamawiający. Zamawiający po dokonaniu opłaty potrąci z wynagrodzenia należnego Wykonawcy kwotę opłat jaką poniósł, na co Wykonawca wyraża zgodę.

- Obsługa geodezyjna robót wraz z inwentaryzacją geodezyjną powykonawczą i koszty z tym związane leżą po stronie Wykonawcy. Wykonawca do odbioru końcowego oprócz inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej w wersji papierowej (w 4 egz. – 1 oryginał + 3 kopie w wersji papierowej) zobowiązany jest dostarczyć również inwentaryzację powykonawczą przedmiotu zamówienia w wersji elektronicznej wektorowej z podkładem rastrowym mapy zasadniczej. Dokumentacja  powykonawcza  (w 4 egz. – 1 oryginał + 3 kopie w wersji papierowej) oprócz zakresu wskazanego w STWiOR winna zawierać także protokoły odbioru zajętych terenów podpisane przez właścicieli/zarządców terenów informujące o braku uwag ze strony właścicieli/zarządców terenów po zakończeniu robót budowlanych przez Wykonawcę i zejściu z terenu właścicieli/zarządców terenów.

- W zakresie składanej oferty należy uwzględnić, iż przed przekazaniem placu budowy Kierownik budowy sporządzi plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w dwóch egzemplarzach i przekaże  1 egzemplarz Zamawiającemu.

- Koszt zabezpieczenia terenu robót musi być włączony w cenę oferty.

- W zakresie składanej oferty należy uwzględnić, iż przed przekazaniem placu budowy Kierownik budowy sporządzi plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w dwóch egzemplarzach i przekaże  1 egzemplarz Zamawiającemu.

- Materiały użyte do wykonania zadania muszą posiadać deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną w przypadku braku Polskich Norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane. Wykonawca, który wygra przetarg musi dostarczyć w/w dokumenty przy odbiorze ostatecznym zadania.

- Wymagania dla:

  - zasuw odcinających:

    - Gładki i wolny przelot – bez przewężeń w średnicy przelotu zasuwy,

    - Korpus i pokrywa z żeliwa sferoidalnego  EN-GJS-400-18 zgodnie z EN1563 wewnątrz i zewnątrz zabezpieczony antykorozyjnie żywicą epoksydową nanoszona metodą fluidyzacyjną bądź elektrostatyczna o grubości powłoki 250µm,

    - Zamknięcie zasuwy pokrywą mocowaną do korpusy zasuwy przy użyciu czterech śrub wpuszczonych w pokrywę i zalanych masą zalewową,

    - Przyczepność naniesionej powłoki spełniająca wymagania wg DIN EN ISO 4624 (min. 12 MPa)

    - Wrzeciona zasuwy ze stali nierdzewnej 1.4021 z gwintem walcowym,

    - Podkładki ślizgowe niskotarciowe z POM zapewniające łożyskowanie wrzeciona

    - Klin zasuwy z żeliwa sferoidalnego  EN-GJS-400-18 zgodnie z EN1563 z zawulkanizowaną wewnątrz i zewnątrz powłoka elastomerową dopuszczoną do kontaktu z wodą pitną,

    - Możliwość wymiany uszczelnienia trzpienia zasuwy (uszczelek elastomerowych typu O-ring) pod ciśnieniem w dowolnym położeniu klina

- Na wykonany przedmiot zamówienia Wykonawca udzieli 36 miesięcznej gwarancji oraz

rękojmi za wady, licząc od dnia odbioru końcowego przedmiotu zamówienia.

- Aprobata materiałów w formie wniosków materiałowych składanych przez Wykonawcę Zamawiającemu musi być dokonana przez Inspektora Nadzoru przed ich zamówieniem przez Wykonawcę. Aprobata materiałów dokonana przez Inspektora Nadzoru musi być uzgodniona pod kątem spełnienia wymagań zawartych w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót oraz dokumentacji projektowej. Wykonawca zobowiązany będzie złożyć komplet wniosków materiałowych na wszystkie materiały i urządzenia niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie do 4 miesięcy od daty podpisania umowy.

- Wykonawca wykona inspekcję telewizyjną w technice CCTV wraz z opisem dla kanalizacji grawitacyjnej oraz dostarczy dokumentację z dokonanej wizji w dwóch egzemplarzach w wersji elektronicznej dla Zamawiającego. Koszty wykonania wizji muszą być ujęte w cenie oferty.  W ramach wynagrodzenia Wykonawca przekazuje na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe oraz przekazuje pliki źródłowe.

- Wykonawca dopełni wszelkich formalności zapisanych w uzgodnieniach branżowych będących integralną częścią projektu budowlanego.

- Dokumentację powykonawczą Wykonawca winien wykonać w 4 egz. (3 w wersji papierowej i 1 w wersji elektronicznej).

- Jeżeli w  dokumentacji wystąpiły określenia odwołujące się bezpośrednio do nazw własnych, norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, to zostały użyte jedynie przykładowo i służą określeniu cech technicznych i jakościowych. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne z opisywanymi, przy czym rozwiązania określone nazwami własnymi, normami, aprobatami, specyfikacjami technicznymi i systemami odniesienia Wykonawca musi traktować jako minimalny poziom wymagań Zamawiającego. Wykonawca powołujący się na rozwiązania równoważne opisanym przez zamawiającego jest obowiązany wykazać, że niniejsze rozwiązania spełniają wymagania określone przez zamawiającego.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do wglądu w materiały budowlane przed rozpoczęciem   i w  trakcie realizacji zamówienia

- Roboty ziemne obejmują odtworzenie istniejącej nawierzchni (tj. dróg, chodników i terenów zielonych etc.)

- W cenie oferty należy uwzględnić:

a)	koszty odwodnienia wykopów,

b)	koszty niezbędnych robót drogowych związanych z odtworzeniem istniejących nawierzchni na trasie sieci wodociągowej.

- Przed Odbiorem Końcowym Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kosztorys powykonawczy umożliwiający Zamawiającemu sporządzenie dokumentacji Przejęcia Środków Trwałych.

- Wykonawca zobowiązany jest zorganizować zaplecze budowy i rozpocząć prace budowlane związane z realizacją zamówienia w terminie do 14 od protokolarnego przekazania terenu budowy.

- Wykonawca jest zobowiązany do zdobycia wszelkich informacji, które mogą być konieczne do przygotowania oferty. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

- Wykonawca zobowiązany jest do ponoszenia odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich a powstałych w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych. W tym celu wskazane jest, aby Wykonawca ubezpieczył prowadzoną działalność od odpowiedzialności cywilnej, zabezpieczył plac budowy oraz oznakował roboty w pasie drogowym zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem (Dz. U. Nr 177 poz. 1729 z dnia 14 października 2003 r. z późn. zm.).

- Wszelkie ustalenia dotyczące prowadzonych robót będą ustalane na bieżąco na piśmie pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą tak aby nie powodować zastoju podczas robót budowlanych

- Sposób kontaktowania się z Zamawiającym:

- Osoby uprawnione do kontaktu z Wykonawcami:

  - W  zakresie merytorycznym dotyczącym przedmiotu  zamówienia – Michał Skowron – Dyrektor ds. Technicznych, w godz. pomiędzy 8.00 a 14.00 – tel. 95 746 21 00 wew. 25,e-mail: m.skowron@pwkplonia.pl

  - W zakresie procedury przetargowej – Tadeusz Buczek – Specjalista ds. umów 
i zamówień publicznych, w godz. pomiędzy 7.00 a 15.00 – tel.: 95 746 2100 wew. 39, e-mail: t.buczek@pwkplonia.pl

- Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane za pomocą faksu lub drogą elektroniczną uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie.

- Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ, 
pod warunkiem, że prośba o wyjaśnienie wpłynie do Zamawiającego w terminie 
nie krótszym niż 4 dni robocze przed upływem terminu składania ofert.

- Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści SIWZ.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania zmian lub odwołania warunków zawartych w SIWZ. Każda zmiana wprowadzona do SIWZ przez Zamawiającego staje się częścią składową postępowania i jest wiążąca.

- Wszystkie zmiany, poprawki, dodatkowe informacje, wyjaśnienia i odpowiedzi na pytania w prowadzonym postępowaniu będą umieszczone na stronie internetowej Zamawiającego, a ich treść jest wiążąca dla Wykonawców.

- Przedmiot umowy będzie realizowany zgodnie z następującym harmonogramem:

- Protokolarne przekazanie terenu budowy Wykonawcy przez Zamawiającego nastąpi w terminie do 14 od dnia podpisania umowy.

- Ustala się następujące terminy wykonania przedmiotu umowy:

  - dla budowy odcinka sieci kanalizacji sanitarnej: Si do S46 – w terminie do 30.04.2020 r.

  - dla budowy odcinka sieci kanalizacji sanitarnej: S46 do S52 – w terminie do 30.07.2020 r.

  - dla budowy przepompowni ścieków PS – w terminie do 30.07.2020 r.

- Wykonawca musi uzyskać pisemną zgodę od Zamawiającego na użycie/wbudowanie planowanych wyrobów budowlanych zanim przystąpi do ich użycia/wbudowania. W tym celu zaleca się przedstawienie Zamawiającemu na 14 dni przed planowanymi robotami budowlanymi spisu proponowanych materiałów budowlanych w celu akceptacji Zamawiającego.

- Zamawiający zgłosi swoje uwagi do 5 dni kalendarzowych od dnia zaprezentowania materiałów o których mowa w pkt. 3.

- Wszelkie ustalenia dotyczące prac budowlanych będą ustalane na bieżąco na piśmie pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą tak aby nie powodować zastoju podczas prowadzonych robót.

- Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób dokonywania oceny spełnienia tych warunków:

- O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

  - posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli obowiązujące przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień – Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku;

  - posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia:

    - Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku:

      - posiadają niezbędna wiedzę i doświadczenie:

Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) wykonał:

- co najmniej 1 robotę budowlaną polegającą na budowie lub przebudowie sieci kanalizacji sanitarnej (grawitacyjnej i/lub tłocznej) o długości minimalnej łącznie 500 mb. Zamawiający wymaga, aby niniejsza robota budowlana była wykonana w ramach jednego zamówienia. Niedopuszczalne jest łączenie kilku robót o mniejszym zakresie w celu wykazania spełniania postawionego warunku;

W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku udziału w postępowaniu Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć wraz z ofertą wypełniony załącznik nr 2 do niniejszego SIWZ w pkt. 2 – wykaz robót wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert,  a jeżeli  okres  prowadzenia  działalności  jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty. W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składający ofertę wspólną składają jeden wspólny ww. wykaz.

      - dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

Wykonawca musi wykazać dysponowanie osobami, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia, legitymującymi się doświadczeniem i kwalifikacjami zawodowymi określonymi poniżej:

- Kierownikiem Budowy, posiadającym następujące doświadczenie zawodowe i kwalifikacje:

  - łącznie co najmniej 3 lata doświadczenia (licząc od dnia uzyskania uprawnień) na stanowisku kierownika robót sanitarnych lub kierownika budowy przy realizacji robót sanitarnych, bądź inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji robót sanitarnych,

  - doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika robót sanitarnych lub kierownika budowy przy realizacji co najmniej 1 robotę budowlaną polegającą na budowie lub przebudowie sieci kanalizacji sanitarnej (grawitacyjnej i/lub tłocznej) o długości minimalnej łącznie 500 mb. Zamawiający wymaga, aby niniejsza robota budowlana była wykonana w ramach jednego zamówienia. Niedopuszczalne jest łączenie kilku robót o mniejszym zakresie w celu wykazania spełniania postawionego warunku;

  - uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a które uprawniają do pełnienia funkcji kierownika robót sanitarnych w zakresie budowy sieci, urządzeń i instalacji  wodociągowych  i kanalizacyjnych

- Kierownikiem Robót Elektrycznych posiadającym następujące doświadczenie zawodowe i kwalifikacje:

- łącznie, co najmniej 3 lat doświadczenia zawodowego (licząc od dnia uzyskania uprawnień) na stanowisku kierownika robót elektrycznych lub kierownika budowy przy realizacji robót elektrycznych, bądź inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji robót elektrycznych,

- uprawnienia budowlane do kierowania robotami elektrycznymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a które uprawniają do pełnienia funkcji kierownika robót elektrycznych w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych

W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku udziału w postępowaniu Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć wraz z ofertą wypełniony załącznik nr 2 do niniejszego SIWZ w pkt. 2 – wykaz osób skierowanych  przez  wykonawcę  do  realizacji  zamówienia,  w szczególności  odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia (z podaniem dokładnych dat rozpoczęcia i zakończenia realizowanych prac w układzie dzień – miesiąc - rok) i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

  - znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia – Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku;

  - nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie Zamówienia.

- Warunkiem udziału w postępowaniu jest złożenie pisemnej oferty wraz z załącznikami.

- Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

  - Wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub ogłoszono upadłość, z wyjątkiem Wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, o ile układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego,

  - Wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek 
na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków, 
gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

  - Wykonawców, którzy nie złożyli wymaganych dokumentów, oświadczeń lub nie spełnili innych wymagań określonych w SIWZ lub innym dokumencie, w którym określono warunki udziału w postępowaniu.

  - Wykonawców, którzy wykonywali bezpośrednio czynności związane 
z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności chyba, że udział tych Wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji,

  - Wykonawców, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania,

  - Wykonawców, którzy nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, lub nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą, jeżeli wadium było wymagane.

- Zamawiający może odstąpić od wykluczenia Wykonawcy w przypadkach, 
o których mowa w pkt. VI.3.1 – VI.3.6, jeżeli przemawia za tym interes Spółki.

- Zamawiający powiadamia Wykonawcę o wykluczeniu z postępowania.

- Odrzuceniu podlega oferta, która:

  - nie spełnia wymagań określonych w SIWZ,

  - zawiera błędy w obliczeniu ceny, z zastrzeżeniem pkt. XIV.4.,

  - Wykonawca w terminie 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie oczywistej pomyłki, o której mowa w pkt. XIV.4.,

  - jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

- W przypadku nie dostarczenia przez Wykonawców dokumentów lub oświadczeń, lub złożenia dokumentów zawierających błędy, Zamawiający może wyznaczyć dodatkowy termin celem ich uzupełnienia. Zamawiający może odstąpić od uzupełnienia dokumentów lub oświadczeń jeżeli przemawia za tym interes Spółki.

- Dopuszcza się wspólne ubieganie się Wykonawców o udzielenie Zamówienia. 
W przypadku dopuszczenia takiej możliwości, Zamawiający żąda od podmiotów występujących wspólnie, pełnomocnictwa do reprezentowania wszystkich podmiotów w toku postępowania o udzielenie Zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu oraz do zawarcia Umowy w sprawie tego Zamówienia.

- Jeżeli oferta Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie Zamówienia zostanie wybrana, Zamawiający może zażądać przed zawarciem umowy w sprawie Zamówienia, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

- Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

- Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

- Zamawiający wymaga złożenie następujących dokumentów:

  - wypełniony i podpisany Formularz ofertowy - wzór dokumentu zawarty jest 
w Załączniku nr 1 do SIWZ ,

  - podpisane przez osoby uprawnione oświadczenia, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu - wzór dokumentu zawarty jest w Załączniku nr 2 do SIWZ,

  - podpisane przez osoby uprawnione oświadczenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania – wzór dokumentu zawarty jest w Załączniku nr 3 do SIWZ,

  - stosowne Pełnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z  właściwego rejestru albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,

  - w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamowienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego,

  - aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich).

  - dowód wniesienia wadium (na dowodzie wpłacenia wadium należy zamieścić informację jakiego przetargu dotyczy podając jego numer tj. PWK/ZP-PP/12/2019) zgodnie z pkt. VIII niniejszej specyfikacji.

  - wypełniony załącznik nr 6 do SIWZ,

- Tabela Elementów Rozliczeniowych (TER) tj. załącznik nr 6 do SIWZ ma być sporządzona dokładnie na podstawie przedstawionego przez Zamawiającego TER i uwzględniać wszystkie koszty niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia. Wykonawca określa ceny na wszystkie elementy zamówienia wymienione w TER, który po wypełnieniu przez Wykonawcę stanowić będzie kosztorys ofertowy jako załącznik do oferty. Kosztorys ofertowy należy sporządzić zgodnie z dostarczonym TER. Bez zgody Zamawiającego w przedstawionym TER nie wolno wprowadzać żadnych zmian. W kosztach opisanych w TER przez Wykonawcę należy uwzględnić wszystkie koszty niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia o których mowa w opisie przedmiotu zamówienia wskazanego w rozdziale III SIWZ oraz załączniku nr 5 do SIWZ. Pominięcie pozycji wymienionych w TER poprzez nie wpisanie kosztów, brak pozycji w kosztorysie ofertowym w stosunku do TER, zmiana pozycji TER, zmiana treści pozycji TER, zmiana w ilościach określonych przez Zamawiającego w poszczególnych pozycjach TER skutkować będzie odrzuceniem oferty z zastrzeżeniem rozdziału XIV pkt. 4.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, uwag dotyczących przedmiaru robót, należy kierować do Zamawiającego zapytanie w celu udzielenia wyjaśnień.

Wskazane jest, aby dokumenty i oświadczenia ułożyć zgodnie z kolejnością podaną powyżej.

- Dokumenty, o których mowa w pkt. VII.1 sporządzone w języku obcym powinny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez Wykonawcę (osoby wskazane w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadające pełnomocnictwo).

- Wymagane dokumenty należy dołączyć do oferty w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (osoby wskazane 
w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadające pełnomocnictwo).

- Wadium:

- Warunkiem uczestniczenia w postępowaniu jest wniesienie przez Wykonawcę wadium przed upływem składania ofert w wysokości: 5.000,00 PLN

  - Wadium musi być złożone na cały okres związania ofertą.

  - Wadium może być wniesione w formie:

    - pieniądza

    - gwarancji bankowych

    - gwarancji ubezpieczeniowych.

- Wadium wniesione w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:

Centrala GBS w Barlinku, ul. Strzelecka 2, 74-320 Barlinek, Nr konta: 
77 8355 0009 0015 8017 2000 0001

Tytułem: Wadium -  PWK/ZP-PP/12/2019

Za termin wniesienia wadium wnoszonego w pieniądzu przyjmuje się termin uznania na rachunku Zamawiającego.

- W przypadku wnoszenia wadium w innych formach niż w pieniądzu, należy stosowny dokument dołączyć do koperty wraz z ofertą, jednak jako osobny dokument.

- Warunki, które winna spełniać gwarancja ubezpieczeniowa lub bankowa przedstawiana na zabezpieczenie wadium:

  - Kwota gwarancji i terminy jej obowiązywania winny być zgodne 
z postanowieniami specyfikacji przetargowej.

  - Gwarancja winna być udzielona nieodwołalnie i bezwarunkowo. W gwarancji nie mogą być zawarte jakiekolwiek:

    - warunki ograniczające zakres odpowiedzialności gwarancyjnej lub

    - wymogi, których spełnienie przez Zamawiającego warunkuje wypłatę gwarantowanej kwoty.

  - Jedynym warunkiem wypłacenia kwoty gwarantowanej ma być przedstawienie Gwarantowi wezwania Zamawiającego do wypłacenia określonej kwoty wraz z określeniem powodu utraty wadium przez Wykonawcę.

  - Wezwanie powyższe, podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania Zamawiającego, będzie doręczone w czasie obowiązywania gwarancji listem poleconym pod podany w gwarancji adres.

  - Przedstawienie gwarancji nie spełniającej powyższych warunków uznane będzie przez Zamawiającego za nie wniesienie wadium, pod rygorem skutków określonych w pkt. VI.3.6.

  - Zamawiający zatrzymuje wadium w sytuacji, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana:

    - przedstawił w swojej ofercie lub wniosku nieprawdziwe informacje,

    - wycofał lub zmodyfikował ofertę po upływie terminu składania ofert,

    - odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia na warunkach, określonych w ofercie lub nie podpisał jej w określonym przez  organizatora terminie;

    - nie wniósł w terminie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

    - spowodował, że zawarcie umowy stało się niemożliwe.

  - Zwrot wadium dokonywany jest:

    - Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza – niezwłocznie po zawarciu umowy i po wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, chyba że wadium zostanie zaliczone na poczet zabezpieczenia;

    - Pozostałym Wykonawcom – z chwilą zakończenia postępowania, nie później jednak niż z upływem terminu związania ofertą;

    - Wszystkim Wykonawcom – z chwilą zakończenia postępowania bez wyboru oferty;

    - Na pisemny wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert;

    - Na pisemny wniosek Wykonawcy, który został wykluczony, lub którego oferta została odrzucona

    - Wadium wniesione w pieniądzu zwraca się Wykonawcy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. Wymaga się podania przez Wykonawcę w jego ofercie numeru rachunku bankowego, na który należy dokonać zwrotu wadium.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy:

- Przed podpisaniem umowy Sprzedawca jest zobowiązany do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10% wartości brutto wartości zamówienia 
w formie pieniężnej na rachunek bankowy Zamawiającego:

Centrala GBS w Barlinku, ul. Strzelecka 2, 74-320 Barlinek, Nr konta: 
77 8355 0009 0015 8017 2000 0001

Tytułem: Zabezpieczenie umowy nr PWK/ZP-PP/12/2019

lub w innych formach niż w pieniądzu opisanych w pkt. 2.

- W przypadku wnoszenia zabezpieczenia należnego wykonania umowy w innych formach niż w pieniądzu Zamawiający dopuszcza formę gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej.

- Warunki które winna spełniać gwarancja ubezpieczeniowa lub bankowa przedstawiana na zabezpieczenie należnego wykonania umowy są następujące:

  - Kwota gwarancji i termin jej obowiązywania winien być zgodny 
z postanowieniami projektu umowy.

  - Gwarancja winna być udzielona nieodwołalnie i bezwarunkowo. W gwarancji nie mogą być zawarte jakiekolwiek:

    - warunki ograniczające zakres odpowiedzialności gwarancyjnej lub

    - wymogi, których spełnienie przez Zamawiającego warunkuje wypłatę gwarantowanej kwoty.

  - Jedynym warunkiem wypłacenia kwoty gwarantowanej ma być przedstawienie Gwarantowi wezwania Zamawiającego do wypłacenia określonej kwoty wraz z określeniem powodu użycia gwarancji przez Zamawiającego.

  - Wezwanie o którym mowa powyżej, podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania Zamawiającego, będzie doręczone w czasie obowiązywania gwarancji listem poleconym pod podany w gwarancji adres.

- Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Zamawiający zwróci zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy z rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

- Zamawiający zwróci:

  - 70 % wartości zabezpieczenia należytego wykonania w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonanie (tj. od dnia wystawienia Protokołu Końcowego).

  - 30 % wysokości zabezpieczenia należytego wykonania w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady.

- W przypadku, gdy zabezpieczenie wniesiono w formie innej niż pieniądz i jednocześnie w przypadku wydłużenia terminu wykonania umowy Wykonawca zobowiązany będzie na 14 dni przed upływem ważności zabezpieczenia dostarczyć aneks przedłużający ważność obowiązywania zabezpieczenia, lub nowe zabezpieczenie na przedłużony okres o treści odpowiadającej treści dokumentu pierwotnego, pod rygorem realizacji uprawnień wynikających z zabezpieczenia.

- Termin związania ofertą:

- Wykonawca jest związany ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

- W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, Zamawiający może tylko raz zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o kolejne 30 dni.

- Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w pkt. 2, nie powoduje utraty wadium.

- Zgoda Wykonawcy na przedłużenie okresu związania ofertą dopuszczalna jest tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium obejmującego przedłużony okres związania ofertą.

- Informacja dotycząca składania ofert częściowych, wariantowych, zamówień uzupełniających:

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

- Sposób przygotowania oferty:

## Wymagania podstawowe:

## każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę,

## ofertę należy przygotować ściśle według wymagań określonych w niniejszej SIWZ,

## oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). Oznacza to, iż jeżeli z dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny Wykonawcy(ów) lub pełnomocnictwa (pełnomocnictw) wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy(ów) upoważnionych jest łącznie kilka osób dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby,

## upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) to do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo w formie oryginału lub kopie poświadczone notarialnie,

## oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie załączników, winny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami co do ich treści,

## Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

## Forma oferty:

## ofertę należy złożyć zgodnie z Formularzem Ofertowym będącym załącznikiem nr 1 do SIWZ,

## Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia musi być przedstawiona w ofercie następująco:

- cena  bez podatku VAT, plus stawka podatku VAT, to jest łączna należność z wartością podatku VAT (cena oferty).

Oferta powinna być napisana w języku polskim, powinna być sporządzona czytelnie za pomocą maszyny do pisania, komputera lub ręcznie, w sposób uniemożliwiający łatwe usunięcie zapisów oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy na, zewnątrz czego dowód winien znaleźć się w ofercie,

  - wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę,

  - każda strona kserokopii dokumentów w ofercie, wymaganych przez Zamawiającego ma być potwierdzona ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM przez jedną z osób upoważnionych do podpisywania oferty lub przez osobę posiadającą umocowanie prawne,

  - Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu, gdy przedstawiona przez wykonawcę kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości

  - jeżeli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisu, art. 11 ustawy z dnia 14 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003 r.,  Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), wówczas informacje te muszą być wyodrębnione w formie osobnego pakietu celem zachowania przez zamawiającego tajemnicy. Pakiet ten ma być wyraźnie oznaczony „Tajemnice przedsiębiorstwa - nie udostępniać innym uczestnikom postępowania". Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne z SIWZ przygotowanie w/w pakietu przez wykonawcę. Stosowne zastrzeżenie wykonawca winien złożyć na formularzu ofertowym. W przeciwnym razie cała oferta zostanie ujawniona na życzenie każdej zainteresowanej osoby,

  - wskazanym jest, aby wszystkie strony oferty były ponumerowane i parafowane,

  - zaleca się aby oferta była zszyta

  - ofertę należy sporządzić w języku polskim

- Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. W przypadku zamiany oferty należy ją opisać adnotacją: Oferta zamieniona.

- Niedopuszczalne jest dokonywanie jakichkolwiek zmian w treści złożonej oferty, w tym zwłaszcza ceny, z zastrzeżeniem pkt. XIV.4.

- Zaleca się złożyć ofertę w zamkniętym opakowaniu zabezpieczonym przed przypadkowym otwarciem. Na opakowaniu należy podać następujący adres Zamawiającego (miejsce składania ofert):

Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne „PŁONIA” Sp. z o.o., ul. Fabryczna 5, 74-320 Barlinek, pokój nr 14 – Sekretariat

oraz napis

Oferta na postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej od ul. Okrętowej w m. Barlinek do ul. Dębowej w m. Ożar”. Nie otwierać przed dniem 31.07.2019 r. do godz.: 10:00

Należy również podać adres Wykonawcy, umożliwiający rejestrację wpływających ofert oraz zwrócenie bez otwierania w przypadku złożenia oferty po terminie.

- Jeżeli oferta zostanie złożona w inny sposób niż wyżej opisany, Zamawiający 
nie bierze odpowiedzialności za nieprawidłowe skierowanie czy przedwczesne lub przypadkowe otwarcie oferty.

- Sposób obliczenia ceny:

- Przed przystąpieniem do realizacji Wykonawca winien zapoznać się z załączoną dokumentacją oraz przeprowadzić wizję lokalną w terenie.

- Cena zawarta w ofercie musi być podana w złotych polskich w postaci netto, brutto – cyfrowo i słownie z wyodrębnieniem podatku VAT (netto + VAT = brutto), naliczonym zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w polskich złotych.

- Kryteria oraz sposób oceny ofert:

- Spośród ofert nie odrzuconych, Zamawiający wybierze dla każdej części ofertę najkorzystniejszą, kierując się następującym kryterium i sposobem oceny:

| Lp. | Opis kryterium | Znaczenie waga % | Opis metody przyznawanych punktów |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | CENA NETTO podana w ofercie | 100% | najniższa cena netto badanych ofert _____________________________________________ x 100 cena netto oferty badanej |

- Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana ta, która uzyska największą ilość punktów.

- Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej 
ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy nie mogą oferować cen wyższych niż zaoferowane we wcześniej złożonych ofertach.

- Zamawiający zobowiązany jest poprawić w treści oferty oczywiste pomyłki pisarskie oraz oczywiste pomyłki rachunkowe przy obliczaniu cen, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę. Jeżeli Wykonawca nie wyrazi zgody na poprawienie oferty w terminie 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia w tej sprawie, jego oferta podlega odrzuceniu.

- O wyborze oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.

- Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

- Miejsce i termin składania ofert:

Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne „PŁONIA” Sp. z o.o. 
ul. Fabryczna 5 
74-320 Barlinek

pokój nr 14 – Sekretariat

Termin: ofertę należy złożyć do dnia 31.07.2019 r. do godziny 09:45

- Miejsce i termin otwarcia ofert:

Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne „PŁONIA” Sp. z o.o.,

ul. Fabryczna 5
74-320 Barlinek

pokój nr 13 – Sala Narad

Termin: 31.07.2019 r.  godzina 10:00

- Otwarcie ofert będzie jawne.

- Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda następujące informacje zawarte 
w ofertach:

  - nazwę (firmę) oraz adres Wykonawcy,

  - cenę netto  każdej części oferty.

- Informacje, o których mowa w pkt. 4 Zamawiający przekaże niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich pisemny wniosek.

- Ofertę złożoną po terminie Zamawiający zwróci bez otwierania.

- Formalności, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy:

- Zamawiający zawrze umowę w sprawie realizacji zamówienia po uprzednim przekazaniu zawiadomienia o wyborze oferty.

- Zamawiający zastrzega, że umowa zostanie zawarta z chwilą jej podpisania 
przez strony, a nie z chwilą zawiadomienia Wykonawcy o wyborze jego oferty.

- Jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie realizacji zamówienia, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny.

- Ogólne warunki umowy, projekt umowy, istotne postanowienia umowy:

Do niniejszej Specyfikacji istotnych warunków zamówienia dołączony jest Projekt umowy – załącznik nr 4 do SIWZ.

- Dodatkowe informacje i wymogi:

- Oferta powinna określać wynagrodzenie ryczałtowe i kosztorysowe dla robót budowlanych opisanych w pkt. III SIWZ.

- Wykonawca którego oferta zostanie wybrania i zostanie z nim podpisana umowa będzie odpowiedzialny względem Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady za cały Przedmiot Umowy. Wykonawca odpowiada z tytułu rękojmi jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem 3 lat  od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego robót.

- Podstawą do wystawienia faktury częściowych i faktury końcowej oraz dokonania płatności za wykonanie zamówienia będzie protokół zdawczo-odbiorczy potwierdzony przez Zamawiającego i Wykonawcę.

- Załącznikami do niniejszego SIWZ są:

  - wzór formularza oferty,

  - wzór oświadczenia, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu

  - wzór oświadczenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania

  - Wzór umowy

  - Projekty budowlane z elementami projektu wykonawczego, Projekt AKPiA, Instalacje elektryczne,  Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (STWiOR)

  - Tabela Elementów Rozliczeniowych (TER)

| Sporządził: | specjalista ds. umów i zamówien publicznych Tadeusz Buczek |
| --- | --- |